АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 30 ноября 2012                                                                                                            № 1190

Об утверждении этапов перехода и

плана-графика перехода на предоставление

Администрацией муниципального

образования «Инзенский район», её

структурными подразделениями,

администрациями городских и

сельских поселений муниципального

образования «Инзенский район»

муниципальных услуг в электронном виде

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях организации планомерного перехода к предоставлению Администрацией муниципального образования «Инзенский район», её структурными подразделениями, администрациями городских и сельских поселений муниципального образования «Инзенский район» муниципальных услуг в электронном виде, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить ( по согласованию с главами администраций городских и сельских поселений МО «Инзенский район»:

1.1.	Этапы перехода на предоставление Администрацией муниципального образования «Инзенский район», её структурными подразделениями, администрациями городских и сельских поселений муниципального образования «Инзенский район» муниципальных услуг в электронном виде (Приложение № 1).

1.2.	План-график перехода на предоставление Администрацией муниципального образования «Инзенский район», её структурными подразделениями, администрациями городских и сельских поселений муниципального образования «Инзенский район»  муниципальных услуг в электронном виде (Приложение № 2).

2.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

3.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить руководителя аппарата Администрации муниципального образования «Инзенский район» Баранову Н.Н.

Глава Администрации района                                   А.Е. Яшин

Хвастунов А.В.

2-53-05

Приложение №1

к постановлению Администрации

МО «Инзенский район»

от 30.11.2012 г.  №1190

Этапы перехода

на предоставление Администрацией муниципального образования «Инзенский район», её структурными подразделениями, администрациями городских и сельских поселений муниципального образования «Инзенский район» муниципальных услуг в электронном виде

| Содержание этапа |  | Предельные сроки реализации этапа |
| --- | --- | --- |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | до 31.12.2012 |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | до 31.12.2012 |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | до 01.07.2013 |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | до 01.07.2013 |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом | до 01.01.2014 |

Приложение №2

к постановлению Администрации

МО «Инзенский район»

от 30.11.2012 г. №1190

План-график

перехода на предоставление Администрацией муниципального образования «Инзенский район», её структурными подразделениями,  администрациями городских и сельских поселений муниципального образования «Инзенский район» муниципальных услуг в электронном виде

| № | Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р | Наименование услуги, предоставляемой в регионе* | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде ** |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |  |
| Первоочередные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Услуги в сфере образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Управление образования администрации муниципального образования "Инзенский район" | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2014 |  |
| - 2 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования "Инзенский район" | Управление образования администрации муниципального образования "Инзенский район" | 31.12.2012 |  |  |  |  |  |
| - 3 | Зачисление в образовательное учреждение | Зачисление в образовательное учреждение | Управление образования администрации муниципального образования "Инзенский район" | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2014 |  |
| - 4 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Управление образования администрации муниципального образования "Инзенский район" | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2014 |  |
| - 5 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),годовых календарных учебных графиках | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),годовых календарных учебных графиках | Управление образования администрации муниципального образования "Инзенский район" | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним гражданам | Управление образования муниципального образования "Инзенский район" | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
|  |  | Выдача разрешения на отчуждение жилых помещений, в которых на праве собственности имеется доля, принадлежащая несовершеннолетним | Управление образования муниципального образования "Инзенский район" | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | Консультирование граждан по вопросам охраны прав несовершеннолетних | Управление образования муниципального образования "Инзенский район" | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
|  |  | Оказание методической и консультативной помощи по образовательным вопросам | Управление образования муниципального образования "Инзенский район" | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление права льготной оплаты многодетным семьям за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | Управление образования муниципального образования "Инзенский район" | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | Предоставление права получения бесплатного одноразового питания детям из малообеспечен-ных семей и коррекционных классов общеобразовательных учреждений по месту учебы | Управление образования муниципального образования "Инзенский район" | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации) | Управление образования муниципального образования "Инзенский район" | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
|  |  | Выдача разрешений на изменение имени и (или) фамилии ребенка | Управление образования муниципального образования "Инзенский район" | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
| II. Услуги в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Администрации городского и сельских поселений | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | Предоставление жилых помещений муниципального жилого фонда инвалидам ВОВ и семьям погибших воинов, состоящих на учете нуждающихся в жилье. | Администрации городского и сельских поселений | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
| - 9 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрации городского и сельских поселений | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2014 |  |
| III. Услуги в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий, театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий, театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Отдел культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования "Инзенский район" | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
| IV. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | МКУ «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |  |  |
| - 13 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | МКУ «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район» | 31.12.2012 |  |  |  |  |  |
| - 14 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | МКУ «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |  |  |
| - 15 | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | Администрации городских и сельских поселений | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |  |  |
| - 16 |  | Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов | МКУ «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |  |  |
|  |  | Выдача разрешений на строительство объектов | МКУ «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |  |  |
|  |  | Подготовка и выдача разрешительной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Инзенский район» | МКУ «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |  |  |
|  |  | Предоставление информации об организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и предоставляющей техническую документацию, необходимую для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | МКУ «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | Предоставление сведений из информационной системы градостроительной деятельности | МКУ «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район»район» район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков на территории муниципального образования «Инзенский район» | МКУ «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район»район» район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
|  |  | Проведение обследования дорожных условий внутримуниципальных автобусных и школьных маршрутов муниципального образования «Инзенский район» | МКУ «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
|  |  | Согласование акта отвода земельного участка | МКУ «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
|  |  | Согласование расписания движения автобусов по районным маршрутам муниципального образования «Инзенский район» | МКУ «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
|  |  | Выдача разрешений на снос, обрезку, пересадку зелёных насаждений в населённых пунктах, расположенных на территории муниципального образования | Администрации городских и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
| V. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Представление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Инзенский район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |  | 01.01.2014 |
| - 17 |  | О заключении договоров купли- продажи муниципального имущества |  | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
| - 18 |  | О предоставлении муниципальной услуги по консультированию граждан и юридических лиц по вопросам имущественных отношений: - оформления договоров аренды и субаренды нежилых помещений; - оформление договоров передачи жилой площади в собственность граждан; - приватизация объектов муниципальной собственности; - рекламы на территории города; - оформления права собственности, перехода права собственности на объекты недвижимости; - приема-передачи объектов в муниципальную собственность и из муниципальной собственности; |  | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
| - 19 |  | Об оформлении документов при передаче жилых помещений в собственность граждан |  | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
| - 20 2 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков. Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | О консультации граждан по оформлению земельно-правовых документов. | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям, муниципального образования "Инзенский район", МКУ «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |  |  |
|  |  |  |  | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |  |  |
| - 23 |  | Об оформлении и выдаче земельно-правовых документов. |  | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |  |  |
| - 24 |  | О подготовке документов для государственной регистрации прекращения права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения земельным участком. |  | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |  |  |
| - 25 |  | О выделении земельного участка для индивидуального жилищного строительства. |  | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |  |  |
| - 26 |  | О предоставлении земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов. |  | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |  |  |
| - 27 |  | О расчете и перерасчете стоимости арендной платы на земельный участок |  | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |  |  |
| - 28 |  | О проведении проверок соблюдения земельного законодательства по обращению граждан и юридических лиц. |  | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |  |  |
| - 29 |  | О согласовании акта отвода земель (по обращению) |  | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |  |  |
| - 30 | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | Выдача градостроительных планов земельных участков | МКУ «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |  |  |
| - 32 | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | О выдаче разрешений на установку рекламных конструкций | МКУ «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
|  |  | Направление (предоставление) по требованию заинтересованных лиц конкурсной документации (документации об аукционе) | Отдел по экономике управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации МО «Инзенский район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
|  |  | Оказание консультационно-методических услуг муниципальным заказчикам по вопросам размещения муниципального заказа, включая заполнение справочных материалов, типовых форм документов и форм отчетности | Отдел по экономике управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации МО «Инзенский район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
|  |  | Оказание населению муниципального образования «Инзенский район» консультативных услуг по защите прав потребителей | Отдел по экономике управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации МО «Инзенский район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
|  |  | Представление участнику конкурса, аукциона, запроса котировок в письменной форме или форме электронного документа разъяснений результатов конкурса, аукциона, запроса котировок | Отдел по экономике управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации МО «Инзенский район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |  | 01.01.2014 |
|  |  | Информационное обеспечение субъектов малого предпринимательства по вопросам стимулирования и регулирования предпринимательской деятельности | Отдел по инвестициям, развитию промышленности и предпринимательства Управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации МО «Инзенский район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
|  |  | Оказание консультацион- ной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел по инвестициям, развитию промышленности и предпринимательства Управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации МО «Инзенский район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
|  |  | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в конкурсах «100 лучших товаров России» за счет средств бюджета муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области | Отдел по инвестициям, развитию промышленности и предпринимательства Управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации МО «Инзенский район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
|  |  | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с оплатой услуг по подключению к инженерным сетям | Отдел по инвестициям, развитию промышленности и предпринимательства Управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринима-тельства Администрации МО «Инзенский район» | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
| VI. Прочие услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33 |  | Оформление наградных материалов | Отдел организационного обеспечения | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
| - 34 |  | Выдача заверенных копий документов | Отдел организационного обеспечения | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
| - 39 |  | Выдача согласия на исключение из образовательных учреждений несовершеннолетних, достигших 15- летнего возраста | Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования "Инзенский район" | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2014 |  |
| - 40 |  | Выдача согласия на оставление общеобразовательного учреждения несовершеннолетними, достигшими 15-летнего возраста до получения общего образования | Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования "Инзенский район" | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | Расчёт стоимости арендной платы на земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования "Инзенский район" | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования "Инзенский район" Ульяновской области | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2014 |  |
| - 41 |  | Предоставление архивных справок, выписок и копий документов по тематике обращений | Отделом по архивам | 31.12.2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
| - 42 |  | Проведение проверок соблюдения земельного законодательства по обращению граждан и юридических лиц муниципального образования" Инзенский район" | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования "Инзенский район" Ульяновской области | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2014 |  |
| - 46 |  | Оформление документов при передаче жилых помещений в собственность граждан | Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования "Инзенский район" Ульяновской области | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2014 |  |
| - 49 |  | Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта | Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования "Инзенский район" Ульяновской области | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | Выдача актов обследования жилищно-бытовых условий граждан | Администрации городских и сельских поселений | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | Предоставление жилых помещений гражданам, имеющим право на внеочередное предоставление жилых помещений | Администрации городских и сельских поселений | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | Предоставление молодым семьям социальной выплаты при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение (строительство) жилья | Администрации городских и сельских поселений | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2014 |  |