УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации района

От 14.03.2012      № 221

### Программа

газификации муниципального образования «Инзенский  район»                                      на 2012-2016 годы

г.Инза

2012 год

Программа газификации муниципального образования «Инзенский  район»                                      на 2012-2016 годы

| Наименование программы | Газификация муниципального образования «Инзенский район» на 2012-2016 годы |
| --- | --- |
| Госзаказчик и координатор | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования « Инзенский район» |
| Разработчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального образования « Инзенский район» |
| Цели и задачи программы | Строительство газопроводов с целью газификации жилого сектора и учреждений социальной сферы населённых пунктов Инзенского района |
| Сроки и этапы реализации программы | 2012-2016 годы |
| Основные мероприятия программы | Необходимость получения природного газа к частным домам и учреждениям социальной сферы |
| Объемы и источники финансирования | Всего 326000,0 тыс.руб. средства областного бюджета-309800,0тыс.руб., средства бюджета района-57450,0 тыс.руб., средства поселения, прочие источники финансирования -16200,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты программы | Строительство газопровода позволит подключить к природному газу 8219 домов(квартир), предприятий и учреждений социальной сферы 76 шт., улучшить экологическую обстановку в селе, создать комфортные условия для 27932 жителей района. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Заказчик осуществляет общее руководство за строительством газопровода, управляет средствами, выделенными из областного, местного бюджетов, прочими источниками финансирования. Исполнитель организует выбор подрядной организации. Выполняет контроль качества строительных работ, ежеквартально представляет заказчику отчеты о ходе реализации программы |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Необходимость программы строительства  газопроводов (далее - Программа) вызвана тем, что   сданы в эксплуатацию межпоселковые газопроводы. Газопровод высокого давления от АГРС с. Оськино - на Базарный Сызган, от которого предусматривается подача природного газа в населённые пункты южной части района.

Планируется строительство газопровода высокого давления от АГРС с. Оськино до с. Труслейка Инзенского района,  от которого предусматривается подача природного газа в с. Труслейка, северную часть г.Инза, северную часть района. Потребитель к приему газа готов.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями программы являются:

- выполнить комплекс мер по строительству внутрипоселковых газопроводов, который необходимо подкрепить строительством газопроводов высокого давления;

- вывести режим газоснабжения в сёлах на безопасный уровень работы;

- своевременно создать условия для обеспечения комфорта в быту жителей села.

Программой решаются задачи:

- соответствие инфраструктуры строительным, экологическим и гигиеническим  нормативам;

- создание безопасных условий для реализации Программы газоснабжения жителей села;

- формирование передовых направлений с целью подъёма культуры,  уровня жизни, создания комфорта и уюта для населения.

3. Сроки и задачи Программы

Начало реализации Программы: 2012-2016 годы. Для чего необходимо:

- обследование газопровода;

- формирование сроков реализации Программы;

- определение исполнителей Программы;

- привлечение источников финансирования;

- эффективное управление финансовыми потоками, направленными на реализацию Программы

4. Финансовое обеспечение Программы:

Финансовые средства для решения проблем строительства газопровода формируются за счет:

- средств областного бюджета;

- средств бюджета  муниципального образования;

-прочих источников финансирования.

Финансирование из областного бюджета обеспечивается в порядке распределения      субсидий      на      развитие      социальной     и    инженерной

инфраструктуры на 2012-2016  годы.

5. Ресурсное обеспечение

Расходы на реализацию Программы составляют 326000,0 тыс. руб.

Программа предусматривает использование средств областного бюджета, местного бюджета и бюджета поселений, прочих источников финансирования  в качестве источников софинансирования Программы.

Критерием распределения денежных средств областного бюджета, средств бюджета муниципального  образования, прочих источников финансирования  является:

- наличие разработанной и утверждённой Программы;

- отношение объёмов бюджетов  всех уровней к их общему объему.

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает прохождение следующих этапов:

Анализ состояния объекта:

Исполнители: муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Инзенский район»;

Разработка проекта Программы:

Исполнители: Муниципальное учреждение  Администрация муниципального образования   «Инзенский район».

Утверждение проекта Программы и определение приоритетов в ее выполнении.

Исполнители: Администрация  муниципального образования «Инзенский район».

Финансирование Программы:

- средства областного бюджета, средства бюджета муниципального образования, прочие источники финансирования.

Предоставление отчетности в Министерство энергетики и ЖКК Ульяновской области в ходе реализации программы.

Механизм реализации Программы предусматривает взаимодействие на  всех этапах вышеуказанных исполнителей

8.Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик в лице уполномоченных органов:

- Министерство энергетики и ЖКК Ульяновской области;

- Управление  жилищно-коммунального  хозяйств, топливно-энергетического    комплекса,      строительства    и     дорожной деятельности  Администрации муниципального образования «Инзенский район».

Инструментами контроля являются:

- оперативная информация;

- плановые совещания;

- акты выполнения работ подрядных организаций.

Объем средств, необходимых для реализации Программы по видам источников финансирования в 2012-2016 годах.

| Наименование | Объем финансирования (тыс.руб) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство газопроводов Инзенского района Ульяновской области в 2012-2016 годах В том числе: | Всего, СМР/ПСД | Областной | район | Бюджет поселения,ппрочие источники |
|  | 326000/57450 | 309800 | 57450 | 16200 |
| 2012 год | 66200/5400 | 62900 | 5400 | 3300 |
| 2013 год | 94000/17200 | 89300 | 17200 | 4700 |
| 2014 год | 10000/2750 | 9500 | 2750 | 500 |
| 2015 год | 138800/29600 | 131900 | 29600 | 6900 |
| 2016 год | 17000/2500 | 16200 | 2500 | 800 |

___________________